**БЛАГОУСТРІЙ ТА ІНФРАСТРУКТУРА**

**1. Масштабні інфраструктурні проєкти**

**Капітальний ремонт автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро**

Закінчено роботи по об’єкту. Готуються документи для введення переправи в експлуатацію.

Крім всього іншого, на мосту виконаний капітальний ремонт прогонів 25, 34, 36 із заміною дефектних. Введено в експлуатацію – демонтовано та змонтовано 3 балки.

**2. Трансформація міського простору**

**Винос інженерних мереж по вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна**

Виконано:

* перевлаштування кабельної лінії: укладання трубопроводів – 625 пм та установка 2 колодязів ККУ
* перевлаштування водопроводу: горизонтально спрямоване буріння – 254 пм, протягування нитки трубопроводів д-500 мм – 155,5 пм, д-160 мм – 31,1 пм, улаштування 6 колодязів
* перевлаштування ліній системи зв’язку: улаштування трубопроводів – 100 пм, установка 2 колодязів ККУ

**Реконструкція вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна**

Бетонування фонтанів, теплової камери; демонтаж дорожнього асфальтового покриття; висадка дерев.

**Реконструкція вул. Барикадної, від вул. Шолом-Алейхема до вул. Якова Самарського**

Улаштування основи під дорожнє покриття та проїзної частини дороги. Готується документація для коригування.

**Реконструкція вул. Байкальської, на ділянці від буд. № 9/21 (промислова зона) до вул. Журналістів**

Улаштування зовнішнього освітлення, тротуарів та проїзної частини дороги.

**Капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Набережної Перемоги, від Мерефо-Херсонського моста до вул. Космічної (сквер «Прибережний»)**

Виконано:

* вимощення головної алеї та пішохідних доріжок, сходів гранітним каменем – 18700 м2
* улаштування спортивних та ігрових дитячих майданчиків – 6 шт.
* декоративний фонтан (мультимедійний, світомузичний), дитячий фонтан – 2 шт.
* висаджено декоративних дерев – 710 шт., кущів – 5470 шт.
* улаштування рулонного газону – 13550 м2
* улаштування системи автоматичного поливу зелених насаджень – 1 система
* улаштування світильників на опорах – 273 шт.
* улаштування світильників, вбудованих у тротуарну плитку та зелену зону під деревами – 340 шт.
* установлено гранітних лав – 25 шт.
* установлено металевих урн для сміття – 10 шт.
* установлено систему лазерного шоу – 1 шт.
* збудовано опорний пункт для охорони – 1 шт.
* бетонування основи та установка гранітного бордюру під мощення гранітної плитки доріжок в районі опорного пункту
* установлено модульні вбиральні загального користування – 2 шт.

**Капітальний ремонт скверу в районі шосе Запорізького, від пров. Джинчарадзе до вул. Панікахи**

Виконано розбирання асфальтобетонних покриттів – 126 м3, установка бортових каменів – 330 шт., улаштування покриття з фігурної плитки – 680 м2.

**Капітальний ремонт елементів благоустрою території, прилеглої до вул. Шодуарівської**

Виконано:

* проїзна частина: установка бордюрів БР100.30.15 – 4056,5 м; улаштування покриттів доріг з гарячої асфальтобетонної суміші товщ. 60 мм – 537.69 м2; улаштування покриттів доріг з гарячої асфальтобетонної суміші товщ. 50 мм – 7401.2 м2
* тротуар: встановлено бордюрів БР 100.20.8 – 1781,1 м; укладка асфальтобетонного покриття тротуарів б = 40 мм – 2495,96 м2; укладка асфальто-бетонного покриття тротуарів товщ. 30 мм – 427,0 м2
* альтанки: альтанка № 1 – 3 од.; альтанка № 2 – 1 од.; альтанка № 3 – 3 од.
* зовнішні мережі електроосвітлення: установка свiтильникiв світлодіодних для освітлення доріг – 70 од.
* зовнішні мережі водопостачання (полив): укладання труб полiетиленових дiаметром від 20 до 63 мм – 1028.77 м; укладання шлангу, що сочиться – 2093,82 м
* озеленення: завезення рослинної землі – 577,22 м3; садіння дерев-саджанців – 51 шт.; садіння кущiв-саджанцiв чагарникiв бирючини – 308 од.; садiння кущiв-саджанцiв форзицiї та ялiвцю – 30 од.

**3. Ремонт доріг**

У 2019 році на поточний ремонт автошляхів було виділено кошти у сумі 570 млн грн, відремонтовано **650,0 тис м2** зруйнованого асфальтобетонного покриття на більш ніж **250 об’єктах**.

Виконано роботи з поточного (середнього) ремонту доріг на таких об’єктах: вул. Андрійченка, вул. Петрозаводська, проїзд від вул. Курчатова до вул. Щепкіна (біля Автовокзалу), вул. Генерала Захарченка, вул. Маяковського, вул. Висоцького, вул. Козака Мамая, вул. Золотоосіння, просп. Героїв (від вул. Космічної до бульв. Слави), вул. Діамантна, вул. Гідропаркова, вул. Мукаша Салакунова, вул. Кожем’яки, вул. Байкальська, вул. Чеботарьова, вул. Столярова, вул. Путилівська (від вул. Канівської до вул. Софії Ковалевської), вул. Костромська, вул. Караваєва, вул. Спогадів; дорога, що веде до полігону ТПВ.

Проведено ремонт прибудинкових доріг та тротуарів понад **100** **будинків**.

**4. Безпека на дорогах**

Встановлено:

* **4906 пм колесовідбійного брусу** по вул. Набережна Заводська
* **2426** **направляючих пішохідних огорож** на просп. Слобожанський, вул. Калинова, вул. Робоча, вул. Набережна Перемоги, вул. Янтарна та інших
* **200 антипаркувальних стовпчиків** на вулицях Калинова, Гулі Корольової, Василя Жуковського, Старокозацька, Коробова, провулку Євгена Коновальця та інших
* встановлено нових, замінено, відновлено **1834 дорожні знаки**

**Ремонт та будівництво світлофорів**

Побудовано **2** **світлофорні об’єкти** по вул. Молодогвардійська, 18 (біля СЗШ 24) та на перехресті вулиць Романовського і Князя Костянтина Острозького.

Капітально відремонтовано **5** **світлофорних об’єктів**:

* просп. Слобожанський – вул. Столєтова
* просп. Слобожанський, 73
* вул. Запорізьке шосе – провул. Джінчарадзе
* вул. Донецьке шосе – вул. Петрозаводська
* вул. Запорізьке шосе – вул. Генерала Пушкіна

**Дорожня розмітка**

Нанесено:

* фарбою – **481,613 км** горизонтальної дорожньої розмітки
* холодним пластиком – **30,714 км** дорожньої розмітки (пішохідні переходи та дублювання дорожніх знаків)

**Лежачі поліцейські**

Встановлено:

* 17 пристроїв примусового зниження швидкості
* 36 елементів пристроїв примусового зниження швидкості

**5. Зовнішнє освітлення**

Протягом року проведено відновлення, модернізація та поточний ремонт на **334** вулицях. Виконано монтаж **10 251** світильників, з них **1319** – світлодіодних. Замінено **685** аварійних електроопор, **30 942** лампи. Виконано монтаж **293,54 км** повітряної лінії самонесучим ізольованим проводом.

**Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вулицях Коксовій та Кам’янській**

Виконано прокладку проводів зовнішнього освітлення – 2850 м, установлено 92 світлодіодні світильники, 91 опору. Введено в експлуатацію.

**6. Озеленення міста**

**Висаджено дерев та кущів – 10679 шт.**

Омолоджено та обрізано дерев – 4437 шт.

Видалено дерев – 4776 шт.

Викорчувано пнів – 7136 шт.

**Висаджено однорічних квітів – 67468 шт. на 3175 м2**

**Посіяно газону – 64155 м2**

Викошено газонів – 26297845 м2

Прибирання опалого листя – 1662791 м2

**7. Елементи благоустрою**

Встановлення **27 лав** для сидіння на вулицях Новокримська, Юрія Кондратюка, Максима Дія, Данила Галицького, Високовольтна, проспекті Героїв та інших.

**8. Ремонт та підтримка у належному стані гідроспоруд**

Протягом року виконано:

* ремонт оглядових колодязів – 108 од.
* ремонт дощоприймальних колодязів – 878 кол.
* ремонт колекторів – 125 пм
* очищення оглядових колодязів – 351 кол.
* очищення дощоприймальних колодязів – 7565 кол.
* очищення колекторів – 20955 пм
* очищення випусків зливових колекторів та дренажно-зливових канав – 29400 пм

**9. Водопостачання та водовідведення (капітальне будівництво)**

**Реконструкція насосної станції поверхневого водовідведення та напірного колектору в районі ставка по вул. Власенка**

Змонтовано насосну станцію, прокладено мережі зливової каналізації – 661,5 пм. Введено в експлуатацію.

**Будівництво системи каналізування вул. Ялинової ж/м Чаплі**

Прокладено 3428 пм каналізаційного колектору, збудовано КНС, змонтовано устаткування, прокладено кабелю електромереж – 170 пм. Роботи виконано у повному обсязі. Об’єкт готується до здачі в експлуатацію.

**Будівництво магістрального водовідвідного каналу в Діївській заплаві від паводко-дренажного каналу «Діївський» до скидної канави в районі вул. Андрійченка**

Виконано улаштування дренажної труби – 60 пм.

**Технічне переоснащення насосної станції другого підйому на Ломовській НФС**

Роки будівництва6 2017-2019. Придбано та змонтовано обладнання на суму 16 796,332 тис грн із автоматизованою системою керування. Виконано будівельно-монтажних робіт на суму 2 380,621 тис грн. Проведено заміна застарілого обладнання.

 Об’єкт введено в експлуатацію у травні 2019 року.

**Реконструкція систем водопостачання та водовідведення. Водопровідна насосна станція № 5**

Роки будівництва: 2018-2019. Підрядник – ТОВ ВКП «ПРОМТЕХУСЛУГИ».

В 2018 році придбано КП «Дніпроводоканал» обладнання на суму 5522,25 тис грн. Виконані загальнобудівельні роботи, заміна застарілого обладнання. Вартість будівельно-монтажних робіт склала 2051,08 тис грн.

Об’єкт введено в експлуатацію у серпні 2019 року.

**Реконструкція будівлі решіток із заміною обладнання на Лівобережній станції аерації**

Роки будівництва: 2017-2019. Придбано та змонтовано обладнання на суму 25 403,493 тис грн із автоматизованою системою керування. Виконано будівельно-монтажних робіт на суму 8 371,020 тис грн, в тому числі виконано заміну покрівлі та загально будівельні роботи в приміщеннях станції.

 Об’єкт введено в експлуатацію у жовтні 2019 року.

**Капітальний ремонт залізобетонних конструкцій резервуару чистої води 14 000 м куб на ВНС-5 по вул. Єрмолової, 31-Н**

Роботи проведені у 2019 році. Капітальний ремонт несучих та огороджуючих залізобетонних конструкцій всередині резервуара проведено з метою зменшення втрат води при її транспортуванні і зберіганні, зменшення витоків на насосних станціях і резервуарах для зберігання води шляхом підтримки необхідного ступеня герметичності споруд.

Вартість виконаних робіт – 8399,9 тис грн.

Введено в експлуатацію у жовтень 2019 року.

**Технічне переоснащення насосної станції водовідведення № 52 по вул. Артільна,2-Н**

Роки будівництва: 2017-2019. Придбано та змонтовано обладнання на суму 12 175,908 тис грн. Виконано будівельно-монтажних робіт на суму 1 704,358 тис грн. Замінені 2 насоси з частотним перетворювачем продуктивністю Q25,0 л/с (450,0 м3/год.), електродвигуном потужністю N=70 кВт фірми «Flygt». Змонтовані 2 мішалки, а також 2 каналізаційні механізовані решітки, що працюють в автоматичному режимі від реле часу.

 Об’єкт введено в експлуатацію у листопаді 2019 року.

**10. Попередження зсувів**

**Заходи для запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому схилі Рибальської балки, у районі аварійного нежитлового будинку № 10 по вул. Гавриленка**

По даному об’єкту виконано демонтаж нежитлової будівлі, вивезення будівельного сміття, планування прилеглої території.

**11. Реновація закладів освіти**

У 2019 році роботи велись у **13 закладах**:

* реконструкція **дитсадка № 200** по бульвару Слави, 11
* капітальний ремонт будівлі та благоустрій території **школи № 7** по вул. Тверська, 18
* капітальний ремонт будівлі та благоустрій території **школи № 15** по вул. Дмитра Кедріна, 53
* капітальний ремонт будівлі та приміщень **школи** **№ 21** по вул. Старокозацька, 51-А
* капітальний ремонт з утепленням фасаду будівлі **школи № 46** по вул. Робоча, 75-А (коригування проекту)
* капітальний ремонт огорожі на території **школи № 54** за адресою: пров. Парусний, 3
* капітальний ремонт спортивної зали **школи № 69** по вул. С. Ковалевської, 86-А
* капітальний ремонт приміщень **школи № 112** по вул. Солідарна, 4
* капітальний ремонт будівлі та мереж **школи № 101** по вул. Високогірна, 29-Д
* реконструкція будівлі **школи № 105** по вул. вул. Жовтнева, 26 під навчально-виховний комплекс
* капітальний ремонт будівлі та благоустрій території **НВК № 106** по вул. Метробудівська, 7
* капітальний ремонт будівлі та благоустрою території **школи № 140** по вул. Мандриківська, 151
* капітальний ремонт будівлі та благоустрій території **НВК № 148** «Планета Щастя» по вул. Володимира Антоновича, 13

**12. Будівництво котелень**

**Будівництво блочної котельні в районі будинку № 19 по Запорізькому шосе**

Виконано улаштування фундаментів під котельню, монтаж блочної котельні та мереж тепло-, водо- і газопостачання, електромереж. Введено в експлуатацію.

**Будівництво модульної котельні ДНЗ № 14 по вул. Паторжинського, 6**

Виконано установку модульної котельні із зовнішніми мережами газопостачання, теплопостачання, водопостачання та електропостачання. Введено в експлуатацію.

**Будівництво котельні КЗ «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7» по вул. Амбулаторній, 1**

Видалено 4 дерева, виконано залізобетонний фундамент під котельню та димові і вентиляційні канали, змонтовано транспортабельний модуль, виконано роботи з прокладання мереж тепло- та водопостачання – 150 пм. Роботи завершено повністю, крім підключення до системи газопостачання.

**13. Розвиток спортивної інфраструктури**

**Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по вул. Краснопільській, 8-Б**

Виконано улаштування монолітних залізобетонних колон, діафрагм, перекриття І та ІІ поверхів, ІІІ поверх – стіни, діафрагми та колони.

**Нове будівництво стадіону пляжних видів спорту по вул. Набережна Заводська, 53**

Повністю виконано улаштування металоконструкцій трибун та фундаментів під інформаційне табло, улаштовано трибуни сендвич-панелями – 70%, виконано пожежний захист індетермом, монтаж 250 глядацьких крісел, установлено 95 ліхтарів світлодіодних.

**Капітальний ремонт КПНЗ «СДЮСШОР № 3» ДМР по вул. Любарського, 4-А**

Виконано:

* капітальний ремонт покрівлі закладу з утепленням мінераловатними плитами – 1832,2 м2
* улаштування фасаду з декоративною штукатуркою по мінераловатному утеплювачу – 1980 м2
* заміна вікон та вітражів – 301,3 м2
* улаштування підпірної стінки
* переулаштування спортивного поля (асфальтобетонне покриття) – 6200 м2
* улаштування пандусу
* улаштування зовнішнього освітлення
* переулаштування огорожі – 110 пм
* демонтаж системи опалення
* улаштування чорних підлог у приміщеннях спортзали та інших – 770 м2
* штукатурення стін – 2200 м2

**14. Відновлення закладів культури**

**Реконструкція будівлі Краснопільського будинку культури під культурно-молодіжний центр «Краснопілля» по вул. Дзеркальній, 1**

Виконано:

* будівельні роботи з улаштування ганків, пандуса
* утеплення фасадів, покриття фасадів шпаклівкою «короїд» та їх фарбування – 401 м2, оздоблювальні роботи цоколю фасаду – 80 м2
* установлено двері – 30 м2, повністю замінено вікна на металопластикові – 27 м2
* прокладено внутрішні системи електропостачання – 566 пм, водопостачання та каналізації – 319 пм, опалення – 342 пм, установлено 33 радіатори
* прокладено повітроводи – 168 м2
* улаштування стель і стін із гіпсокартону – 426 м2

**15. Впорядкування зелених зон (департамент парків та рекреації)**

**Створено департаменту парків та рекреації**

22 травня під час 45-ї чергової сесії депутати міськради ухвалили рішення про створення департаменту парків та рекреації.

**Розроблено Перелік об'єктів та Порядок обліку об'єктів благоустрою зеленого господарства м. Дніпра (затверджено рішенням міської ради від 24.07.2019 № 96/47 зі змінами)**

На теперішній час в наявності 223 об’єкта благоустрою зеленого господарства Дніпра з графікою. Головна мета – покращення санітарного стану території міста, забезпечення заходів з обслуговування та утримання об’єктів благоустрою зеленого господарства міста.

**Запроваджено категорію «Зелені зони» на «Відкритій мапі Дніпра»**

На «Відкритій мапі Дніпра» наявні 223 об’єкти благоустрою зеленого господарства Дніпра, завдяки чому мешканці міста та його гості мають можливість перевірити інформацію для організації відпочинку.

**Розроблено Правила поводження із зеленими насадженнями м. Дніпра (затверджено рішенням міської ради від 25.09.2019 № 103/48)**

Правила розроблена для відновлення та збереження зелених насаджень міста та забезпечення сприятливих екологічних умов для населення.

Розроблено Рекомендований асортимент деревно-чагарникових рослин для використання в озелененні Дніпра у кількості 780 одиниць.

Також розроблено Перелік видів дерев і чагарників, пріоритетних для використання при озелененні в лісопаркових зонах на територіях, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.

**Ініційовано взяття на баланс 27 об’єктів благоустрою зеленого господарства Дніпра**

Забезпечення заходів з обслуговування та утримання об’єктів благоустрою зеленого господарства міста. Взято на баланс 27 об’єктів (288,5 га).